# Sprint 1

## Feedback docent

Goede voorbereiding voordat we de sprint opleveren aan een (of meerdere) docent(en) Kort samenvatten wat we willen laten zien en niet langer maken dan 15 minuten.

Aan het eind van de dag stand-down houden zodat we up-to-date zijn van de progressie.

Dingen die deze sprint niet af zijn gaan door naar de volgende sprint. Zorg ervoor dat je dan prioriteiten stelt bij functionaliteiten.

## Niet gehaalde kaartjes

Make MySQL connection secure with SSL

Nick: Niet af omdat het mij niet lukte, volgende week hulp vragen bij infra docent om te kijken of het lukt.

Create an SPA, Requirements and Business Model Canvas for the project (Business)

Sohail: Veel feedback vragen, veel workshops wat tijd vreet.

Documentatie Infra, software, tech.

## Samenvatting

We hebben deze sprint veel bereikt, we zijn met z’n allen goed op weg. Vanuit de feedback wel zorgen dat we voor de volgende sprint zorgen dat we een stand-down doen zodat we kunnen zien welke kaartjes wel/niet gedaan zijn.

Voor de volgende sprint wijzen we een nieuwe scrum-master aan (Nick). Dingen die deze sprint niet af zijn gaan door naar de volgende sprint. Zorg ervoor dat je dan prioriteiten stelt bij functionaliteiten.